

**Laporan Harian Proyek Konstruksi**

**1. Informasi Dasar Proyek**

* **Nama Proyek**: Pembangunan Gedung Perkantoran XYZ
* **Lokasi**: Jakarta
* **Tanggal**: 10 Juli 2025

**2. Ringkasan Hari Ini**

* **Pencapaian utama**: Hari ini, tím berhasil menyelesaikan pengecoran lantai dasar dan memulai pemasangan rangka baja untuk lantai pertama.
* **Kendala teratasi**: Terdapat keterlambatan pengiriman material beton, namun masalah ini berhasil teratasi dengan mencari supplier alternatif.

**3. Progres Pekerjaan**

* **Grafik progress**: Progres pengecoran lantai dasar mencapai 100%, dan pemasangan rangka baja mencapai 20%
* **Persentase pencapaian**: Total pencapaian proyek hingga hari ini adalah 25% dari target keseluruhan.

**4**. **Kendala dan Tantangan**

* **Tantangan utama**: Keterlambatan pengiriman material beton yang mengakibatkan penundaan pengecoran selama 2 jam.
* **Langkah-langkah perbaikan**: Menghubungi supplier alternatif untuk memastikan kelancaran pengiriman material di masa mendatang.

**5**. **Penggunaan Sumber Daya**

* **Tenaga kerja**: 25 pekerja yang terdiri dari 10 tukang beton, 5 teknisi baja, dan 10 pekerja umum.
* **Material**: 50 meter kubik beton dan 10 ton baja digunakan hari ini.
* **Peralatan**: 2 mixer beton, 1 crane, dan 5 alat pengelasan digunakan dalam pekerjaan. hari ini.

**6**. **Catatan Keamanan dan Kesehatan**

* **Insiden keamanan**: Tidak ada insiden keamanan yang terjadi hari ini.
* **Kesehatan pekerja**: Semua pekerja dalam kondisi sehat dan telah mengikuti prosedur keselamatan kerja,

**7**. **Rencana Kegiatan Besok**

* **Kegiatan utama besok**: Melanjutkan pemasangan rangka baja dan memulai instalasi sistem kelistrikan,
* **Persiapan**: Koordinasi dengan tim listrik dan memastikan ketersediaan material baja.