# LAPORAN HARIAN QC LAPANGAN

Proyek: Pembangunan Jalan Wilayah III – Kota XYZ Kontraktor Pelaksana: PT. Sinar Makmur

Tanggal: 20 Mei 2024

Masa Pelaksanaan: 120 Hari Kalender Masa Pemeliharaan: 120 Hari Kalender

| No | Pekerjaan | Pengujian | Satuan | Frekuensi | Progres Hari Ini | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timbunan | Test material dasar | kg/cm³ | per 1000 m³ | Sesuai | Kadar air dan kepadatan lap memenuhi standar |
|  |  | Test Sandcone | % | per 200 m² | - | - |
| 2 | Aggregate A | Test material dasar | kg/cm³ | per 1000 m³ | Sesuai | Proctor test menunjukkan hasil stabil |
|  |  | Test Sandcone | % | per 200 m² | - | - |
| 3 | Beton / FS 45 | Kuat Tekan Beton | kg/cm² | per hari produksi | Sesuai | Nilai kuat tekan memenuhi spesifikasi desain |
|  |  | Flexure | kg/cm² | per hari produksi | - | - |
| 4 | Beton K-350 | Kuat Tekan Beton | kg/cm² | per hari produksi | Tidak Sesuai | Ditemukan penyimpangan pada slump, perlu uji ulang |
| 5 | Pas Batu Mortar | Test Mortar | kg/cm² | per hari/mandor | Sesuai | Campuran mortar stabil dan homogen |
| 6 | Drainase | Leak Test | - | per 100 m | Sesuai | Tidak ada kebocoran pada sambungan pipa |