Jalan Balikpapan Raya No. 9 A - C, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160 Telp. 021-5099 6750 Email: hello@hashmicro.co.id

# Laporan Progress Pekerjaan Mingguan

Proyek Pengembangan Perangkat Lunak Periode Laporan	: 12–17 Mei 2025

Status Proyek	: On Track

Tanggal Mulai	: 6 Oktober 2025

Target Selesai	: 31 Oktober 2026

# Ringkasan Status

Selama minggu ini, pengembangan perangkat lunak menunjukkan kemajuan signifikan dengan capaian sekitar 45% dari total proyek. Fitur utama telah diselesaikan pada tahap awal, dan tim saat ini berfokus pada pengujian fungsi utama aplikasi.

# Pencapaian Utama (Milestone)

- Desain Antarmuka Pengguna (UI): 100% – Selesai

- Pengembangan Fitur Utama: 80% – Dalam Proses

- Pengujian Tahap Pertama: 30% – Sedang Berlangsung

# Kendala yang Ditemui

- Ditemukan hambatan pada integrasi API pihak ketiga, yang berdampak pada keterlambatan pengujian.

- Beberapa bug minor pada modul laporan masih dalam tahap perbaikan oleh tim pengembang.

# Tindak Lanjut dan Rencana

- Tim pengembang bekerja sama dengan vendor API untuk mempercepat proses integrasi.

- Pengujian ulang fitur laporan akan dilakukan setelah seluruh bug terselesaikan untuk memastikan stabilitas sistem.